2018年度重点工程清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 县（市、区） | 项目名称 | 项目类型 | 年度目标 | 完成时间 | 责任单位 |
| 1 | 新华区、卫东区、湛河区、高新区 | 湛河及支流治理工程 | 水环境综合治理 | 干流40.2公里，河道治理、截污工程、景观绿化、引水蓄水。主要18条支流截污工程 | 2018年6月 | 新华区、卫东区、湛河区政府，高新区管委会 |
| 2 | 鲁山县 | 将相河综合整治 | 水环境综合治理 | 治理将相河9.276公里，包括疏浚、蓄水、截污，完成年度目标任务 | 2019年12月 | 鲁山县政府 |
| 3 | 宝丰县 | 净肠河河道治理 | 水环境综合治理 | 6.9公里河道治理 | 2018年12月 | 宝丰县政府 |
| 4 | 玉带河河道治理 | 水环境综合治理 | 5.1公里河道治理 | 2018年12月 |
| 5 | 叶 县 | 叶县灰河河流水体生态修复工程 | 水环境综合治理 | 建设5道滚水坝，水生植物采购种植，水生动物恢复，湿地周边环境美化完成年度目标任务 | 2019年12月 | 叶县政府 |
| 6 | 郏 县 | 平顶山市郏县城区生态水系建设项目 | 水环境综合治理 | 污水截流、河道生态护岸、生态河床等治理工程，完成年度目标任务 | 2019年12月 | 郏县政府 |
| 7 | 舞钢市 | 舞钢市第二污水处理厂提标改造工程 | 污水处理厂提标改造 | 达到《洪河流域水污染物排放标准》DB41/1257-2016表一规定限值 | 2018年6月 | 舞钢市政府 |
| 8 | 舞钢市第一污水处理厂二期扩建提标改造工程 | 污水处理厂建设 | 达到《洪河流域水污染物排放标准》DB41/1257-2016表一规定限值 | 2018年6月 |
| 9 | 舞钢市朱兰污水厂提标工程 | 污水处理厂提标改造 | 达到《洪河流域水污染物排放标准》DB41/1257-2016表一规定限值 | 2018年6月 |
| 10 | 舞钢市八里河综合整治项目 | 水环境综合治理 | 完成八里流域综合整治 | 2018年11月 |
| 11 | 平顶山市 | 平顶山姚孟发电有限责任公司循环冷却水整治工程 | 水源地保护 | 关闭2#、3#、4#号入白龟湖排污口 | 2018年11月 | 市水利局 |
| 12 | 平顶山市水上运动学校污水处理设施升级改造工程 | 水源地保护 | 污水处理设施升级改造，外排水达到地表水Ⅲ类标准 | 2018年11月 | 市体育局 |
| 13 | 中国平煤神马集团职工休养院污水处理设施升级改造工程 | 水源地保护 | 污水处理设施升级改造，外排水达到地表水Ⅲ类标准 | 2018年11月 | 中国平煤神马集团 |
| 14 | 市自来水有限公司白龟山水厂反冲水整治工程 | 水源地保护 | 关闭水库排污口 | 2018年11月 | 市水利局 |
| 15 | 城乡一体化示范区 | 平山市绿大夫水上生态养殖基地关闭搬迁项目 | 水源地保护 | 完成关闭搬迁 | 2018年11月 | 城乡一体化示范区管委会 |