附 件

2020年度市政府重大督查事项4月份进展情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 事项名称 | 责任单位 | 各项工作进展情况 |
| 1 | 绿色能源基地建设 | 市发改委 | 已委托河南省电力勘测设计院进行方案设计，初稿已完成。 |
| 2 | 优化营商环境工作 | 市发改委 | 完成营商环境评价线上填报（部门调查）工作；正在准备开展营商环境评价样本企业问卷调查工作；“市直部门一把手话优化营商环境”专题第一批、第二批单位访谈已结束，第三批预计5月15日前完成；起草了“优化提升年”专项工作方案和县（市、区）营商环境考评方案。 |
| 3 | 招商引资工作 | 市商务局 | 新签约项目23个，合同金额119.02亿元；新增开工项目25个；新引进项目到位资金129.53亿元。招商外出11批次，对接考察企业16个。各个县（市、区）分别绘制了2-3个主导产业图谱，各县（市、区）主要领导带队外出开展“四个拜访”，共计2次。疫情期间，积极开展网上招商选资工作，对接洽谈企业149家，在网上签约项目88个，合同金额420.76亿元。 |
| 4 | 农村人居环境整治 | 市农业  农村局 | 4月份，下发了关于贯彻落实全国清洁行动春季战役推进视频会议精神、抓好大检查发现问题整改等一系列通知，对农村人居环境整治清洁行动春季战役、农村户厕改造等工作进行安排部署。农村户厕改造工作全面启动，实行改厕日报告制度，4月份全市新增改厕农户1132户。开展农村厕所革命“回头看”，4月份共排查34503户，发现问题1232个，正督促有关县（市、区）进行整改。印发了《关于进一步做好春季禁烧管控工作的通知》、《关于做好清明节期间禁烧管控工作的通知》等，编发禁烧简报3期。经排查，全市共有规模养殖场961家，粪污处理设备配套率达到100%，畜禽粪污综合利用率达到91.78%，目前省厅正在审核中。 |
| 5 | 稳定和  扩大社会  就业工作 | 市人社局 | 4月份，会同市发改委、教体局、财政局等部门制定了确保城镇新增就业6.12万人工作方案和就业专项资金绩效评价管理办法。截至4月底，全市城镇新增就业2.9万人，其中失业人员再就业0.77万人，就业困难人员就业0.25万人，分别完成省定目标任务的48.39%、46.95%、67.57%，“零就业家庭”保持动态清零，城镇登记失业率2.6%，控制在4.5%以内。 |
| 6 | 产业集聚区建设 | 市发改委 | 组织开展尼龙新材料产业集聚区实地观摩活动。做好专项债和中央资金项目申报工作，10余个项目通过省初审。2020年一季度全市产业集聚区固定资产投资同比下降5%，降幅少于全市0.8个百分点；规上工业增加值同比下降1.2%，降幅高于全市0.3个百分点；营业收入同比下降11.5%。 |
| 7 | 尼龙城和电气城  建设 | 市工信局 | 尼龙城建设：奥峰新材料科技有限公司1.6万吨/年硅酮胶、7000万瓶/年聚氨酯泡沫填缝剂、7000万个/年金属钢瓶项目已正式投产。尼龙科技年产20万吨己内酰胺和15万吨环己酮项目，正在进行调试，预计7月投料试车；平煤神马聚碳酸酯一期10万吨项目正在进行图纸设计，计划近期开工建设；中科瑞景己二酸尾气综合利用年产18000吨氧化亚氮项目已收尾，预计5月进行调试运行；杭州互融新材料ACS工程塑料项目和环氧树脂项目已完成公司注册，正在进行项目设计。河南庆安化工有限公司环保新材料项目已完成公司注册和项目备案，目前正在做环评；华盾新材料芳纶III项目备案和可研已完成，正在做环评；河南恒泰源聚氨酯年产10万吨鞋底原液、3万吨聚酯多元醇、8万吨可降解塑料项目已通过安评。招商引资方面：与江苏等地的PC改性工程塑料下游客户进行了对接，签约了总投资5.3亿元的南京匹亚化工30000吨盐酸羟胺项目、总投资10亿元的浙江互融集团年产10万吨ACS工程塑料项目；浙江真爱美家集团投资15亿元建设10万吨/年锦纶包覆纱项目和江苏东展集团拟投资15亿元建设10万吨/年锦纶包覆纱项目达成合作意向，并意向与中国平煤神马集团合资12亿元，建设3万吨/年氨纶项目；苏州力保龙公司拟投资4.7亿元，建设5万吨/年锦纶空变纱等7个项目签订入驻协议。 |
| 7 | 尼龙城和电气城  建设 | 高新区管委会 | 产业招商工作：新签约乾友科技有限公司投资0.5亿元的智慧安全用电物联网合作项目。  项目推进方面：新开工项目2个，平煤隆基年产3000万套光伏组件材料项目已完成投资4000万元；恒鑫祥年产2000件高低压配电柜项目产业园项目已完成投资760万元；在建的安泰华瓦斯治理与降温除尘系统的研发及装备制造项目，厂房建设完成投资1805万元，占总投资比重15%；建业电缆生产线项目，厂房建设完成投资2000万元，占总投资比重15.7%。 |
| 8 | 脱贫攻坚重点项目建设 | 市扶贫办 | 截至4月30日，全市共谋划项目1986个，计划实施项目599个，已批复项目599个，项目批复率为100%；已评审项目596个，已招标项目595个，开竣工项目595个，项目开竣工率为99.33%。已安排资金78028.35万元，对接项目550个，对接资金78028.35万元，资金对接率为100%；申请报账及支付金额为42092.46万元，资金支付率为53.95%。 |
| 9 | 教育提升工作 | 市教育局 | 第三期学前教育行动计划：2020年项目共11个，除郏县2所新建项目已开工外，其它9所暂未开工。消除大班额工作：督促指导各县（市、区）制定了2020年消除大班额工作实施方案和工作台账。拟定了《平顶山市人民政府办公室关于新时代推进普通高中育人方式改革的实施意见》，目前市一中、市一高、鲁山一高已制定了品牌高中建设方案，正在稳步实施学校提质工程。改善普通高中学校办学条件：投入资金396万元进行设备购置。目前所有设备已经完成招标。其中电脑、多媒体教室等教学仪器设备已经安装完毕。 |
| 10 | 重点水利基础设施项目（主要包括昭平台水库扩容、城区南水北调供水配套、白龟山北副坝、引燕山水库入尼龙城等项目） | 叶县政府 | 引燕山水库入尼龙城项目规划设计方案正在进一步修改完善，已启动设计招标程序，规划报告编制费正在进行财政评审。 |
| 市水利局 | 白龟山水库北副坝工程：已全部完成建设任务，于4月18日完成竣工验收，正在与省水利厅汇报调整汛限水位。昭平台水库扩容工程：已完成工程方案比选，通过专家评审，并上报淮河水利委员会，正在开展可研、规划选址、土地预审编制工作。城区南水北调供水配套工程：已成立法人机构，完成可研批复，正在编制初步设计和融资洽谈。 |
| 11 | 重点医院建设项目 | 市卫健委 | 市第一人民医院新院区病房楼、门诊医技楼主体结构封顶，正在进行二次结构施工，已累计完成投资7.16亿元。市中医院新城区分院建设项目，1#、2#病房楼外保温全部完成，正在进行二构预埋管；门诊医技楼正在进行隔墙板安装；制剂楼2-6层砌体完成80%，已累计完成投资31109万元。市传染病医院建设项目计划总投资6127万元，已累计完成投资2557万元。市中心血站建设项目总投资9785.89万元，累计完成资金4340万元。 |
| 12 | 高端服务业开放平台建设 | 市发改委 | 印发《关于调整平顶山市服务业工作领导小组成员和服务业工作专班的通知》和《2020年服务业工作要点任务分工》，我市两区固定资产投资11.12亿元，占年度目标的19%。向省发改委推荐上报宝丰县为现代服务业与先进制造业深度融合试点，目前已进入评审阶段。 |
| 13 | 养老服务体系建设 | 市民政局 | 城镇社区养老服务体系建设省级联系点工作已完成整体工程进度的30%。卫东区东苑社区已完成项目周边清理整治、内部装修设计方案优化工作，地下基础工程建设已接近尾声。新华区西市场优胜街社区日间照料中心及文化活动区域已建成投用；养老服务中心和养老公寓楼已开工建设。湛河区电力社区已完成老旧建筑质量鉴定、设计标招标工作。7个综合养老服务中心和30个老年人日间照料中心，已完成选址工作。 |
| 14 | 主要干线道路建设（包括北环路改造、许平南东移、环城高速等）;鲁山机场建设 | 市交通局 | 主要道路建设：平叶快速通道累计完成投资4.83亿元，占比82.1%。大西环累计完成投资3.47亿元，占比40%。大西环北延累计完成投资1.66亿元，占比39.5%。省道324郸汝线新宝大道“公跨铁”立交桥引桥及引道工程，累计完成投资2.64亿元，占比75.1%。北环路改造及西延累计完成投资4.25亿元，占比13.3%。平宝路改线累计完成投资2.92亿元，占比94.4%。省道228卫新线叶县段改建工程，累计完成投资1.16亿元，占比19.6%。大南环、平鲁快速通道、许南路东移3个项目正在开展项目前期。郑西高速主体已完工，附属工程正在施工中，累计完成投资30.5亿元，占比80%。焦唐高速（平顶山段）、平顶山南高速公路环线正在开展项目前期。 |
| 15 | 洛平漯周高铁项目 | 市铁路建设协调办公室 | 成立了平顶山市洛平漯周高速铁路规划建设领导小组。 |
| 16 | 市区部分企业搬迁工作（重点是涉气企业、商砼站及长途客运站搬迁） | 市工信局 | 重污染工业企业搬迁改造：4月1日，召开了推进城市重污染工业企业搬迁改造暨“退城进园”工作推进会议，进一步明确了工作任务、时间节点、政策措施、工作责任。目前，各企业搬迁改造方案均已上报。 |
| 市住建局 | 初步选定两个区域为商砼企业搬迁新园区：一个是卫东区东平郏路岳家村南侧附近，沿路两侧占地约802亩；另一个是湛河区平桐路沙河南陶寨村南侧附近，沿路两侧占地约1366亩。 |
| 市交通局 | 长途站搬迁正在开展项目前期。 |
| 17 | “虎狼爬岭地区”复合型产业示范带 | 市林业局 | 4月份该区域共完成新造林3.76万亩（汝州13432亩、宝丰4600亩、鲁山16000亩、郏县2000亩、石龙区1600亩），其中完成经济林面积2.9万亩；生态廊道绿化108.4公里，折合面积2052亩；完成森林乡村29个，绿化面积725亩。当前，该区域造林绿化工作已接近尾声。各地正对新栽幼树开展抗旱浇水、病虫害防治、抚育管护等工作。 |
| 18 | 全域旅游试点创建工作 | 市文广新旅局 | 聘请河南省九号标识设计制作有限公司，启动了郏县全域旅游引导标识系统规划编制工作。市景评委专家，郏县政府相关负责同志多次实地督导，听取郏县宝珠森林公园创建4A级旅游景区和姚庄回族乡、马湾丹江缘移民小镇创建3A级旅游景区工作汇报，各创建景区单位创建规划、标识系统及游客服务中心、景区厕所等基础设施、配套服务功能正在加紧完善中。 |
| 19 | 打通断头路及路口优化工程（重点是龙翔大道、矿工路东延和科技路北延） | 市住建局 | 龙翔大道西延工程（龙翔大道转盘至高铁站）:全长5200米除已基本施工完毕路段，剩余2300米路段征地拆迁工作仍未彻底完成。矿工路东延工程：开发路--韩申路（约2公里）段施工通道、围挡已实施完成。市住建局已将工程项目建议书上报发改委待审，可研报告编制工作已完成。科技路北延：规划设计条件已出具，勘察报告已完成，设计单位正在编制可研报告。路口优化改造工程：可研报告已基本完成，五区土地权属证明已办理完成。 |
| 20 | 未成年人救助保护中心建设 | 市民政局 | 未成年人保护中心正在进行主体建设，工程完成量占项目总量的70%。 |