平顶山市企业投资项目承诺制改革实施办法（草案）

第一章 总 则

第一条 为深入贯彻落实国家、省“放管服”改革精神，进一步提升企业投资主体地位，提升政府审批服务效能，营造更好营商环境，根据有关法律法规和《河南省人民政府办公厅关于印发河南省深化企业投资项目承诺制改革实施方案的通知》（豫政办〔2021〕54号），结合我市实际，制定本办法。

第二条 按照改革创新和依法行政相结合、事项简化和流程优化相结合、政府服务和有效监管相结合、示范引领和以点带面相结合的原则，以开发区等功能区为重点，对《政府核准的投资项目目录（河南省）》外实行备案管理的一般性企业投资项目审批管理适用本办法。

第三条 本办法所称企业投资项目承诺制，是指以供地、开工、竣工投产为时间节点，变先批后建为先建后验，变串联办理为并联办理，变事前审批为事中事后监管服务，统一清单告知、统一流程审批、统一平台办理、统一领办代办、统一收费管理，做到政府靠前服务、政策条件引导、企业信用承诺、中介各履其责、监管约束有效的管理服务模式。

第四条 市、县两级政府统筹，发展改革部门牵头负责，有关部门、开发区配合实施，2022年10月底前全面建立政府主动靠前服务、企业信用承诺约束、部门协同事中事后监管的企业投资项目承诺制管理的体系和机制，实现一般性企业投资项目开工前政府审批时间压减至40个工作日以内，开发区内一般性企业投资项目实行“承诺制+标准地”模式，实现“事项全承诺、拿地即开工”。

第二章 统一事项清单

第五条 按照“能服务的提前办、能承诺的直接批、能简化的不保留”的原则，根据《河南省投资项目审批管理事项统一名称清单及申报材料清单》（豫发改投资[2019]318号），将备案类企业投资项目报建阶段涉及的审批事项调整为政府统一服务事项、企业信用承诺事项、保留审批事项三类，形成企业投资项目承诺制改革事项清单，并在政务服务网、省投资项目在线审批监管平台（以下简称省在线平台）公开发布。

政府统一服务事项。对供地阶段原来由企业办理的14项事项，调整为政府提供统一服务。其中，移除类事项4项，区域评估事项10项。

——由政府有关部门提供统一服务（移除类事项），供地后企业不再办理的事项4项。包括工程建设涉及绿地、树木审批，市政设施建设类审批，因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、排水与污水设施审核，农业灌排影响意见书（占用农业灌溉水源灌排工程设施补偿项目审批）。

——由政府有关部门提供统一服务（区域评估），在供地前完成的事项5项。包括新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境审批，建设工程文物保护和考古许可，建设项目压覆重要矿产资源审批，地质灾害危险性评估，地震安全性评价。其中建设工程文物保护和考古许可实行考古前置。

——由政府有关部门提供统一服务（区域评估），供地后企业按规定办理的事项5项。包括生产建设项目水土保持方案审批、洪水影响评价审批、取水许可审批、环境影响评价审批、节能审查。

企业信用承诺事项。共8项。

——在完成政府统一服务（区域评估）的基础上，企业作出书面承诺，政府有关部门完成审批的事项。包括生产建设项目水土保持方案审批、洪水影响评价审批、取水许可审批、环境影响评价审批、节能审查等5个事项。其中生产建设项目水土保持方案审批、环境影响评价审批、节能审查3个事项，根据主管部门制定的区域评估清单指引实行承诺制。

——企业作出书面承诺，政府有关部门完成审批的事项。包括雷电防护装置设计审核、防空地下室建设审批、施工许可证核发的部分前置条件等3个事项。

保留审批事项。包括企业投资项目备案、建设用地规划许可证核发、建设工程规划类许可证核发、建筑工程施工许可证核发、涉及国家安全事项的建设项目审批、超限高层建筑工程抗震设防审批等6个事项。

——统筹建设用地供应和用地规划许可，将规划条件纳入国有建设用地使用权出让方案和出让合同，签订土地出让合同时同步核发建设用地规划许可证。以标准地方式出让的，还应同时签订标准地投资建设协议。

——优化建设工程规划许可，同步进行建设工程规划许可证核发与建设工程设计方案审查，实行建设工程设计方案联合审查。

——依照法定程序加快取消中介机构施工图审查环节，实行建设、勘察设计单位质量承诺制和重要工程施工图专家论证制、勘察设计质量终身责任制。

——取消工程质量监督登记、工程安全监督备案等环节，将其并入建筑工程施工许可环节，实行施工许可一站式办理。

——供水、供电、燃气、热力、排水、通信等市政公用基础设施报装在开工前可办理相关手续。

第六条 市有关部门依据法律、法规和相关技术规范，对政府统一服务事项，明确政府服务的内容和范围。对企业信用承诺事项，明确事项准入条件和标准、监管及验收的要求和依据，制定统一、规范的承诺书格式文本。对保留审批事项，完善办事指南，明确事项适用范围、申报材料、办理流程和审批时限等。

第三章 统一审批流程

第七条 按照政府统一服务事项、企业信用承诺事项、保留审批事项三类，简化审批环节，调整审批时序，实行并联办理，再造审批流程。政府在供地前完成统一服务事项，企业在供地后开工前完成承诺事项，竣工后完成联合验收。

第八条 对于备案类企业投资项目，政府部门在供地前并联完成政府统一服务事项，企业通过省在线平台赋码备案，签订土地出让合同时同步核发建设用地规划许可证，并联办理企业信用承诺事项以及建设工程规划许可证核发、建筑工程施工许可证核发等保留审批事项，企业自主开展施工图设计和施工，竣工后开展联合验收。

第九条 政务服务和大数据管理部门要在政务服务大厅设立企业投资项目承诺制办事服务窗口（可依托原有投资项目受理综合窗口），依托省在线平台“一个窗口”综合服务能力，做好企业投资项目承诺制事项的受理、办理等工作。

第十条 企业在供地后开工前依据政府有关部门制定的准入条件和标准完成具有法律效力的书面承诺，通过省在线平台报送政府有关部门，经预审公示后，政府有关部门批复承诺事项。

第十一条 各县（市、区）和市政府有关单位要积极贯彻落实《河南省推广投资项目审批“容缺办理”模式实施方案》（豫发改投资〔2018〕698号）和《关于印发平顶山市重大投资项目模拟审批实施办法（试行）的通知》（平政〔2013〕59号），制定本地区、本系统实施细则，对投资项目办理施工许可证之前的保留审批事项实行容缺办理，企业在部分非主审申请材料暂不能提供的情况下，以书面形式承诺在规定期限内提交符合审批条件的材料，服务窗口可先予以受理，审批部门提前开展技术审查并可出具预审意见。

第十二条 竣工后完成联合验收。按照法律、法规规定，属于企业自主验收的事项，由企业组织完成并向政府部门报备。属于政府部门验收的事项，根据企业申请，牵头部门组织协调有关部门在规定时限内实行联测联验，验收合格后即可投入使用，验收不合格的限期整改。

第四章 统一平台办理

第十三条 依托省在线平台，对企业投资项目承诺制事项实行一网通办，实现一口受理、平台赋码、并联办理、限时办结、信息共享、协同监管。

第十四条 推进各审批系统与省在线平台互联互通，涉及项目审批事项的部门要将办理项目审批事项的信息上传至省在线平台，并同步推送至省一体化在线政务服务平台，实现投资项目信息及时、准确和全面共享。

第十五条 依托省、市政务数据共享交换平台，加强省在线平台与市信用信息共享平台的信息共享，市信用信息共享平台归集、整合各相关部门的企业投资项目信用信息，为实施企业投资项目承诺制提供信息查询服务。

第五章 深化开发区承诺制改革

第十六条 加大开发区企业投资项目承诺制改革力度，协同推进“多规合一”“区域评估”“多评合一”“联合审验”等改革创新，发挥改革集成叠加效应。

第十七条 对开发区内一般性企业投资项目推行“承诺制+标准地”模式，土地出让前完成区域评估，明确固定资产投资强度、亩均税收、建筑容积率、单位能耗标准、环境标准等控制性指标，并实现项目开工所必需的通水、通电、通路、土地平整等基本条件。

第十八条 对开发区内一般性企业投资项目实行“事项全承诺、拿地即开工”。政府部门要在供地前并联完成政府统一服务事项，企业通过省在线平台赋码备案，签订土地出让合同和标准地投资建设协议时同步核发建设用地规划许可证，并联办理企业信用承诺事项，企业自主开展施工图设计和施工，竣工后开展联合验收。企业办理承诺事项时，企业可一次性合并出具具备条件的承诺内容。

第十九条 开发区政务服务机构要优化完善承诺制“帮办”“代办”制，培养专业化帮办代办员队伍，为项目提供无偿帮办代办、全程服务。

第二十条 鼓励开发区学习借鉴中国（河南）自由贸易试验区及其他地市承诺制经验做法，探索推进以承诺制为核心的“承诺制+标准地+全代办+全过程工程咨询服务”的改革模式，发挥示范引领作用，形成一批可复制、可推广的典型经验，带动全市改革取得更大突破。

第六章 组织保障和监督管理

第二十一条 建立由市政府分管领导同志牵头负责的平顶山市企业投资项目承诺制改革工作联席会议制度，研究改革举措，协调重大问题，推动改革落实。各县（市、区）要建立相应工作机制，保障改革落地，并结合实际积极探索创新。建立承诺制改革动态评估机制，不断调整优化改革举措。

第二十二条 建立经费保障制度，凡承诺制改革列入政府统一服务事项所涉经费，收费项目取消的列入同级预算保障，其他经费通过现有资金渠道解决。对报建阶段所涉收费事项，实行清单管理，清单之外无费用。

第二十三条 建立专项统计制度和评价指标体系，考核结果作为对各县（市、区）、各部门制定正向激励政策的重要依据。

第二十四条 加强中介服务管理。严格执行《河南省投资项目审批中介服务事项清单目录》（豫发改投资〔2019〕627号），放开中介服务市场，采取竞争性方式选择中介机构。市直有关部门要依职责加强对本行业中介服务机构的监管，督促中介服务机构明确收费标准、服务流程、办结时限等，提高中介服务质量和效率。

第二十五条 实施区域评估。各县（市、区）和市政府有关单位要认真落实《关于实施工程建设项目区域评估的指导意见》（豫政办〔2019〕10号），研究出台本地区、本系统区域评估实施细则。各开发区管理机构对实施范围内的土地勘测、矿产压覆、地质灾害、节能、水土保持、文物保护、洪水影响、地震安全性、气候可行性、环境评价等事项开展区域评估，不再进行单个项目的评估评价，区内的项目全部共享、免费使用评估成果。

第二十六条 强化事中事后部门协同监管。对企业信用承诺事项，有关部门制定统一的事中事后监管办法，结合承诺书标准和要求，明确信用监管的节点、标准、内容及举措。项目建设过程中，项目单位要严格遵守承诺，按照法律、法规规定和标准施工，加强工程质量、安全生产和进度管理。政府部门要按照“谁审批谁监管、谁主管谁监管”的原则，建立抽查和定期检查制度，加强全过程监督管理，及时排查并消除隐患。围绕承诺、开工、建设、验收关键节点，重点审核企业是否严格按照政府制定的准入条件和标准作出承诺，是否严格按照承诺标准和要求编制建设方案，是否严格按照承诺的标准和要求建设。

第二十七条 加强联合惩戒。依托省在线平台和市信用信息共享平台，加强信用承诺信息、过程监管信息及奖惩信息等录入工作，建立监管信用信息共享机制，实现部门间信用信息互联共享，强化纵横联动、协同监管。健全企业信用评价机制和“红黑名单”制度，对守信者开通优先办理、简化程序等“绿色”通道，对失信行为实行联合惩戒，强化对企业作为投资主体守信践诺的约束。

第七章 附 则

第二十八条 市政府有关单位要充分发挥督促指导作用，依据本办法在各自职责范围内，于2022年4月底前制定实施细则，对涉及本部门的事项明确准入条件和标准、操作流程、承诺书格式文本、监管要求及奖惩措施等，建立健全企业投资项目承诺制改革涉及的项目受理、办理、监管、奖惩等全流程配套制度体系。要加强政策解读、专题培训和业务指导，增强本系统一线工作人员的服务意识和实操能力。大力宣传推行创新举措、经验做法及成效，复制推广典型案例，推动改革事项落地。

第二十九条 各县（市、区）、各开发区要根据本办法，结合实际，于2022年4月底前制定本区域企业投资项目承诺制实施细则。要灵活采用多种形式大力宣传改革政策，及时回应企业关切，确保改革举措顺利实施。

第三十条 市发展改革委要会同有关单位定期组织开展调研检查，及时跟踪改革进展，对推进缓慢的事项进行跟踪督办，并不断调整优化改革举措。各县（市、区）、市政府有关单位要把握改革进展，梳理工作建议，解决存在问题，每月23日前将进展情况报市发展改革委。

第三十一条 本办法自印发之日起施行。

附件:1. 平顶山市企业投资项目承诺制改革事项清单

1. 平顶山市一般性企业投资项目承诺制改革操作流

程图

1. 平顶山市开发区一般性企业投资项目承诺制改革

操作流程图

 4.平顶山市企业投资项目承诺制工作联席会议制度

附件1

平顶山市企业投资项目承诺制改革事项清单

| 序号 | 事项名称 | 改革举措 | 责任部门 | 办理时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府统一服务事项（14项）** |
| 1 | 工程建设涉及城市绿地、树木审批 | 供地前踏勘核实，需要移除绿地树木的在供地前完成。 | 城市管理部门 | 供地前政府统一服务，不计入审批时限 |  |
| 2 | 市政设施建设类审批 | 供地前踏勘核实，开工前完成市政管网接入项目用地边界。 | 城市管理部门 |  |
| 3 | 因工程建设需要拆除、改动、迁移供水、排水与污水处理设施审核 | 供地前踏勘核实，需要进行设施迁改的在供地前完成。 | 城市管理部门 |  |
| 4 | 农业灌排影响意见书（占用农业灌溉水源灌排工程设施补偿项目审批） | 供地前探勘核实，开工前建设替代工程。 | 水利部门 |  |
| 5 | 新建、扩建、改建建设工程避免危害气象探测环境审批 | 供地前气象部门会同规划部门，在规划部门出具规划设计条件时，综合考虑气象站点分布。确需迁站的，且符合气象台站迁建条件的，供地前完成气象台站迁建。 | 气象部门 | 区域评估 |
| 6 | 建设工程文物保护和考古许可 | 供地前编制区域文物调查勘探报告，明确是否涉及文物，若发现地下文物埋藏，依照法律法规开展考古发掘，确保净地出让。不能净地出让的，按要求办理审批，落实文物保护要求。 | 文物部门 | 供地前政府统一服务，不计入审批时限 | 区域评估（考古前置） |
| 7 | 建设项目压覆重要矿产资源审批 | 供地前编制区域压覆重要矿产资源核实评估报告，办理压覆重要矿产资源登记。不再对区域内项目单独评估登记，若涉及矿产则协调达成补偿协议。 | 自然资源部门 | 区域评估 |
| 8 | 生产建设项目水土保持方案审批 | 供地前编制区域水土保持方案，供地后由企业结合项目具体情况进行承诺。 | 水利部门 | 区域评估 |
| 9 | 洪水影响评价审批 | 供地前编制区域洪水影响评价报告，供地后结合项目具体情况进行承诺。 | 水利部门 | 区域评估 |
| 10 | 取水许可审批 | 供地前编制区域水资源论证报告，供地后由企业结合项目具体情况进行承诺。 | 水利部门 | 区域评估 |
| 11 | 环境影响评价审批 | 供地前编制规划环境影响评价报告、区域环境现状评估报告，供地后由企业根据事项相关准入条件和标准，结合项目具体情况进行承诺。 | 生态环境部门 | 区域评估 |
| 12 | 节能审查 | 供地前编制区域节能报告,供地后企业根据事项相关准入条件和标准，结合项目具体情况进行承诺。 | 发展改革部门 | 区域评估 |
| 13 | 地质灾害危险性评估 | 供地前开展区域地质灾害危险性评估。 | 自然资源部门 | 供地前政府统一服务，不计入审批时限 | 区域评估 |
| 14 | 地震安全性评价 | 供地前开展区域地震安全性评价。 | 防震减灾部门 | 区域评估 |
| **企业信用承诺事项（8项）** |
| 15 | 生产建设项目水土保持方案审批 | 完成政府统一服务的基础上，企业根据事项准入条件和标准向部门作出书面承诺，部门完成行政许可。 | 水利部门 | 5个工作日 | 根据区域评估清单指引实行承诺制 |
| 16 | 洪水影响评价审批 | 完成政府统一服务的基础上，企业根据事项准入条件和标准向部门作出书面承诺，部门完成行政许可。 | 水利部门 |  |
| 17 | 取水许可审批 | 完成政府统一服务的基础上，企业根据事项准入条件和标准向部门作出书面承诺，部门完成行政许可。 | 水利部门 |  |
| 18 | 环境影响评价审批 | 完成政府统一服务的基础上，企业根据事项准入条件和标准向部门作出书面承诺，部门完成行政许可。 | 生态环境部门 | 5个工作日 | 根据区域评估清单指引实行承诺制 |
| 19 | 节能审查 | 完成政府统一服务的基础上，企业根据事项准入条件和标准向部门作出书面承诺，部门完成行政许可。 | 发展改革部门 | 根据区域评估清单指引实行承诺制 |
| 20 | 雷电防护装置设计审核 | 企业向部门作出书面承诺，部门完成行政许可。 | 气象部门 |  |
| 21 | 防空地下室建设审批 | 企业向部门作出书面承诺，部门完成行政许可。 | 人防部门 |  |
| 22 | 建筑工程施工许可证核发（部分前置条件） | 企业向部门作出书面承诺，部门完成行政许可。 | 住房和城乡建设部门 |  |
| **保留审批事项（6项）** |
| 23 | 企业投资项目备案 | 依托省在线平台实行告知性备案 | 发展改革部门 | 5个工作日 |  |
| 24 | 建设用地规划许可证核发 | 签订土地出让合同时同步核发建设用地规划许可证 | 自然资源部门 |  |
| 25 | 建设工程规划类许可证核发 | 建设工程规划许可证核发与建设工程设计方案审查同步进行，实行建设工程设计方案联合审查。 | 自然资源部门 | 20个工作日 |  |
| 26 | 涉及国家安全事项的建设项目审批 | 严格按照适用范围办理 | 国家安全部门 |  |
| 27 | 超限高层建筑工程抗震设防审批 | 严格按照适用范围办理 | 住房和城乡建设部门 |  |
| 28 | 建筑工程施工许可证核发 | 工程质量安全监督手续与施工许可证合并办理 | 住房和城乡建设部门 | 10个工作日 |  |

附件2

平顶山市一般性企业投资项目承诺制改革操作流程图

 政府统一服务 企业申报 用地办理 并联办理 信用约束 竣工验收

**地质灾害危险性评估**（强制评估）

**工程建设涉及城市绿地、树木审批**

**建设工程文物保护和考古许可**（考古前置）

**因工程建设需要拆除、改动、迁移**

**供水、排水与污水处理设施审核**

**第一类 移除类事项**

**市政设施建设类审批**

**农业灌排影响意见书（占用农业灌溉**

**水源灌排工程设施补偿项目审批）**

**第二类 区域评估事项**

**新建、扩建、改建建设工程避免危害**

**气象探测环境审批**

**建设项目压覆重要矿产资源审批**

**生产建设项目水土保持方案审批**

**洪水影响评价审批**

**地震安全性评价**（强制评估）

**节能审查**

**环境影响评价审批**

**取水许可审批**

**建筑工程施工许可证部分前置条件**

（企业承诺建设资金、拆迁进度、施工企业等条件）

**环境影响评价审批**

（企业承诺符合并落实规划环评、相关准入条件和标准等）

**生产建设项目水土保持方案审批**

（企业承诺按照水土保持方案落实相关标准和要求）

**洪水影响评价审批**

（企业承诺按照洪水影响评价报告文件落实相关标准和要求）

**取水许可审批**

（企业承诺按照水资源论证报告书文件落实相关标准和要求）

**第一类 企业信用承诺事项**（承诺即办理）

**节能审查**

（企业承诺按照区域节能评价文件落实相关标准和要求）

**雷电防护装置设计审核**

（企业承诺按照防雷装置设计文件落实相关标准和要求）

**防空地下室建设审批**

（企业承诺按照人防设计文件落实相关标准和要求）

**建设工程规划核实**

**企业自主验收并报备部门**

**防雷装置验收**

**建设工程竣工验收**

**节能验收**

**建设工程消防设施验收**

**建设项目竣工环境保护验收**

**部门联合验收**

**人民防空工程竣工验收**

**涉及国家安全事项建设验收**

**开发建设项目防洪设施验收**

**取水工程验收**

企业根据承诺，自主开展设计和施工，适时将施工图设计文件等向部门报备。

部门按照信用监管办法规定节点、内容等，结合承诺书，强化质量、安全等领域的监管，指导项目按照相关标准施工，适时共享信用监管信息，形成“红黑”名单，企业违信行为受到联合惩戒。

签订国有建设用地使用权

出让合同，同步核发

**建设用地规划许可证**

企业申报

平台赋码

**项目备案**

**第二类 保留审批事项**

**超限高层建筑工程抗震设防审批**

**涉及国家安全事项的建设项目审批**

**建设工程规划类许可证核发**

**建筑工程施工许可证核发**

供地前

由部门并联完成

5个工作日

开工

35个工作日

备注：

1. 一般性企业投资项目指对国家安全、生态环境、公共利益不产生重大影响的备案类企业投资项目，不包括重大线性工程项目、涉及重大社会稳定风险、可能造成重大环境影响的项目、需国务院或国家部委审批或需省级要素支持的项目等。

2生产建设项目水土保持方案审批、环境影响评价审批、节能审查3个事项，根据主管部门制定的区域评估清单指引要求实行承诺制。列入我市区域评估范围的气候可行性论证等其他事项，按照主管部门有关规则指引办理。

3.供水、供电、燃气、热力、排水、通信等市政公用基础设施报装事项，企业在开工前可办理。

4.涉及使用林地的，按照相关规定办理审批手续。

5.单体项目需办理的具体事项应由政务服务机构综合窗口出具一次性清单告知企业。

附件3

平顶山市开发区一般性企业投资项目承诺制改革操作流程图

 政府统一服务 企业申报 用地办理 并联办理 信用约束 竣工验收

**地质灾害危险性评估**（强制评估）

**工程建设涉及城市绿地、树木审批**

**建设工程文物保护和考古许可**（考古前置）

**因工程建设需要拆除、改动、迁移**

**供水、排水与污水处理设施审核**

**第一类 移除类事项**

**市政设施建设类审批**

**农业灌排影响意见书（占用农业灌溉**

**水源灌排工程设施补偿项目审批）**

**第二类 区域评估事项**

**新建、扩建、改建建设工程避免危害**

**气象探测环境审批**

**建设项目压覆重要矿产资源审批**

**生产建设项目水土保持方案审批**

**洪水影响评价审批**

**地震安全性评价**（强制评估）

**节能审查**

**环境影响评价审批**

**取水许可审批**

**建筑工程施工许可证部分前置条件**

（企业承诺建设资金、拆迁进度、施工企业等条件）

**环境影响评价审批**

（企业承诺符合并落实规划环评、相关准入条件和标准等）

**生产建设项目水土保持方案审批**

（企业承诺按照水土保持方案落实相关标准和要求）

**洪水影响评价审批**

（企业承诺按照洪水影响评价报告文件落实相关标准和要求）

**取水许可审批**

（企业承诺按照水资源论证报告书文件落实相关标准和要求）

**企业信用承诺事项**

**节能审查**

（企业承诺按照区域节能评价文件落实相关标准和要求）

**雷电防护装置设计审核**

（企业承诺按照防雷装置设计文件落实相关标准和要求）

**防空地下室建设审批**

（企业承诺按照人防设计文件落实相关标准和要求）

**建设工程规划核实**

**企业自主验收并报备部门**

**防雷装置验收**

**建设工程竣工验收**

**节能验收**

**建设工程消防设施验收**

**建设项目竣工环境保护验收**

**部门联合验收**

**人民防空工程竣工验收**

**涉及国家安全事项建设验收**

**开发建设项目防洪设施验收**

**取水工程验收**

企业根据承诺，自主开展设计和施工，适时将施工图设计文件等向部门报备。

部门按照信用监管办法规定节点、内容等，结合承诺书强化质量、安全等领域的监管，指导项目按照相关标准施工，适时共享信用监管信息，形成“红黑”名单，企业违信行为受到联合惩戒。

签订国有建设用地使用权

出让合同，同步核发

**建设用地规划许可证**

企业申报

平台赋码

**项目备案**

**建设工程规划类许可证**

（企业承诺按照建设工程规划设计方案文件落实相关标准和要求）

**建筑工程施工许可证**

（企业承诺建设资金、拆迁进度、施工企业等条件）

开工

供地前

由部门并联完成

承诺即办理

土地出让

备注：

1. 一般性企业投资项目指对国家安全、生态环境、公共利益不产生重大影响的备案类企业投资项目，不包括重大线性工程项目、涉及重大社会稳定风险、可能造成重大环境影响的项目、需国务院或国家部委审批或需省级要素支持的项目等。

2.园区管委会需明确入园企业详细条件，包括产业条件、投资、环保、能耗等要求。

3.生产建设项目水土保持方案审批、环境影响评价审批、节能审查3个事项，根据主管部门制定的区域评估清单指引要求实行承诺制。列入我市区域评估范围的气候可行性论证等其他事项，按照主管部门有关规则指引办理。

4.供水、供电、燃气、热力、排水、通信等市政公用基础设施报装事项，企业在开工前可办理。

5.对涉及国家安全事项的建设项目，按照相关规定进行事项审批。

6.对属于超限高层的建筑工程，按照相关规定进行抗震设防审批。

7.单体项目涉及其它审批事项的，按照相关规定办理审批手续。

附件4

平顶山市企业投资项目承诺制工作联席

会议制度

为贯彻落实《河南省人民政府办公厅关于印发河南省深化企业投资项目承诺制改革实施方案的通知》（豫政办〔2021〕54号），切实加强对企业投资项目承诺制工作的领导，强化统筹协调，形成工作合力，建立平顶山市企业投资项目承诺制改革工作联席会议制度。

1. 组成人员

 召 集 人：高建立 市委常委、市政府常务副市长

副召集人：史长现 市发展改革委主任

李 春 市政府副秘书长

成 员：霍永军 市铁路建设协调办公室主任 市发展

改革委党组成员

 吕文卿 市工业和信息化局局长

 贺大伟 市财政局局长

 陈光明 市自然资源和规划局局长

 马建明 市生态环境局局长

黄建军 市住房城乡建设局局长

娄文奇 市城市管理局党组书记

胡振军 市交通运输局局长

高兴民 市国家安全局局长

赵庆民 市水利局局长

吴跃辉 市人防办主任

邵瑞卿 市政务服务和大数据局局长

王卫锋 市林业局局长

孟丽丽 市气象局局长

李晓东 市文物事务服务中心主任

和新力 市防震减灾中心主任

1. 主要职责

贯彻落实国家、省和市关于企业投资项目承诺制工作的重大决策部署，统筹协调全市企业投资项目承诺制改革工作，解决改革过程中存在的问题；研究审议拟出台的企业投资项目承诺制的改革举措；督促检查企业投资项目承诺制有关政策措施的落实情况；市委、市政府交办的其他事项。

1. 成员单位

联席会议成员由市发展改革委、工业和信息化局、财政局、自然资源和规划局、生态环境局、住房城乡建设局、城市管理局、交通运输局、国家安全局、水利局、人防办、大数据局、林业局、气象局、文物事务服务中心、防震减灾中心等部门和单位组成，市发展改革委为牵头单位。

联席会议设召集人1人，由市政府分管发展改革工作领导同志担任；设副召集人2人，由市发展改革委主要负责同志和协助分管发展改革工作的市政府副秘书长担任；其他成员单位有关负责同志为联席会议成员。根据工作需要，联席会议可邀请其他相关部门和单位参加。联席会议成员因工作变动需要调整的，由所在单位提出，联席会议确定。

联席会议办公室设在市发展改革委，主要承担联席会议组织和协调等日常工作。办公室主任由市发展改革委主要负责同志兼任。联席会议设联络员，由各成员单位有关科室负责同志担任。

1. 工作规则

联席会议原则上每季度召开一次会议，也可根据工作需要临时召开专题会议，由召集人或召集人委托的副召集人主持。在联席会议召开之前，由联席会议办公室召开联络员会议，研究讨论联席会议议题和需提交联席会议议定的事项及其他有关事项。联席会议以纪要形式明确会议议定事项，印发各成员单位及有关方面贯彻落实，落实情况定期报告联席会议。联席会议办公室可根据工作需要，组织成员单位开展联合督导调研，对成员单位和县（市、区）企业投资项目承诺制改革工作进行督促检查。

1. 工作要求

各成员单位要按照职责分工，积极研究办好企业投资项目承诺制工作的有关问题，制定相关配套政策措施或提出政策建议；及时向联席会议办公室提出需联席会议讨论的议题，按要求参加联席会议，认真落实联席会议确定的工作任务和议定事项；互通信息，相互支持，密切配合，形成工作合力，充分发挥联席会议作用。联席会议办公室要及时向各成员单位通报相关情况，推动会议议定事项的落实。